 GV – Gabinete Virtual IFRS/Restinga
Plano de Projeto

# Introdução
Informatização do sistema de Gabinete do IFRS/ Restinga.
# Organização do Projeto

O trabalho é dividido por papéis. Em cada iteração o time de desenvolvimento decidirá durante o planejamento da iteração quais funções serão assumidas por cada membro do projeto. Os papéis a serem assumidos nas iterações são os seguintes:
Analista de Sistema
Desenvolvedor
Testador
Os demais papéis são preestabelecidos para todo o projeto. Tais papéis são:
Gerente Sênior: Eliana Pereira.
Gerente de Projeto: João Pedro Elovino.
Gerente de Configuração: Sérgio Gambarra.
# Processo de Desenvolvimento e Medições
A equipe usará a metodologia do OpenUp e SCRUM – Ciclo de vida iterativo e incremental;
O acompanhamento do progresso se dará através de reuniões semanais.
A estimativa utilizada no projeto será a estimativa ágil. A medida utilizada será os pontos.
# Metas e Objetivos do Projeto
Iteração	Objetivos Primários (Riscos e Cenários de Caso de uso)	Datas de início e marco	Estimativa de Esforço	Resultados / (Produto de Trabalho)
I1	Marcos e Objetivos / Criação do Plano de Iteração e da Lista de itens de trabalho / Refinamento do Documento de Visão / Refinamento do Documento de Arquitetura / Criação do Ambiente de Desenvolvimento / Refinamento do projeto de Interface / Detalhamento de Requisitos para o Cadastro de Servidores / Detalhamento de Requisitos para o Cadastro de Setores / Projeto e Implementação da funcionalidade de Cadastro de Servidores / Projeto e Implementação da funcionalidade de Cadastro de Setores / Testes de Unidade	23/03/2015 / 22/04/2015	20 dias	Plano de Projeto (planejamento inicial) / Plano de Iteração / Lista de Itens de Trabalho / Documento de Visão(refinado) / Documento de Arquitetura (refinado) / Projeto de interface (refinado) / Ambiente de Desenvolvimento / Modelagem das funcionalidades de cadastro de servidores e setores / Funcionalidades: Cadastro de Servidores e Cadastro de Setores
I2	Marcos e Objetivos / Detalhamento de Requisitos para Login / Projeto e Implementação da funcionalidade de Login / Testes de Unidade	23/04/2015 / 13/05/2014	15 dias	Plano de Iteração / Lista de Itens de Trabalho / Modelagem da funcionalidade de Login / Funcionalidade: Login / Relatório de Teste de Unidade
I3	Marcos e Objetivos / Detalhamento de Requisitos para a funcionalidade dos Documentos / Projeto e Implementação da funcionalidade dos Documentos (Cadastrar templates de documento, Criar novo documento (portaria), Atualizar documentos (portaria), Solicitar aprovação de Documento (portaria), Aprovar/Rejeitar documentos (portaria), Consultar documentos (portaria) e Imprimir documentos em .pdf ) / Testes de Unidade	14/05/2014 / 04/06/2014	15 dias	Plano de Iteração / Modelagem da funcionalidade de Documentos / Funcionalidade: Documentação / Relatório de Teste de Unidade
I4	Marcos e Objetivos / Detalhamento de Requisitos para a funcionalidade dos Documentos / Projeto e Implementação da funcionalidade dos Documentos (Atualizar templates de documento, Emitir documento (portaria) autenticado, Validar documento (portaria), Excluir templates de documento, Cadastrar templates de texto, Atualizar templates de texto, Excluir templates de texto e Gerar boletim de serviço parcial (em formato editável)) / Testes de Unidade	04/06/2014 / 25/06/2014	15 dias	Plano de Iteração / Modelagem da funcionalidade de Documentos / Funcionalidade: Documentação / Relatório de Teste de Unidade
I5	Marcos e Objetivos / Detalhamento de Requisitos para a funcionalidade de permissões / Projeto e Implementação da funcionalidade de permissões / Testes de Homologação / Entrega do Sistema	26/06/2014 / 03/07/2014	7 dias	Plano de Iteração / Modelagem da funcionalidade de permissões / Funcionalidade: Documentação / Relatório de Testes de homologação / Termo de Entrega

# Implantação

# Lições Aprendidas